## Slide 1
Einmaliger Ablauf
Komplexe Struktur
Festgelegtes Ziel
Vorgegebener Abschlusstermin
Limitierte Kosten
Planung, Überwachung und Steuerung einer Aufgabe und die Institutionen, die diese Aufgabe durchführen
Konzeption für die Leitung eines komplexen Vorhabens und die Institutionen, die dieses Vorhaben leiten
Projekt
Management
Projektmanagement

## Slide 2
Bestandteile des
funktionalen
Projektmanagements
Qualitätsmanagement
Projektplanung
Projektcontrolling
Projektabwicklung/-realisierung
Projektdefinition
Projektdokumentation
Projektkontrolle

## Slide 3
Projektzielart
Muss-Ziel
Soll-Ziel
Kann-Ziel
Terminziel
Kostenziel
Leistungsziel
Soziale Ziele
Umwelt Ziele
Allgemeine Ziele
Operationale Ziele
Ergebnisziele
Nutzenziele
Vorgehensziele
Grad der Verbindlichkeiten
Zielgegenstand
Projektgegenstand
Prozessnähe

## Slide 4
Features / Qualität
Zeit
Budget

## Slide 5
Produktkomplexität
hoch
niedrig
niedrig
hoch
Standardisierte Entwicklung
Hierarchische Organisation
Strategische Kooperation / Netzwerk
Marktvernetzung (AG/AN), Strategische Allianz, Joint Venture
Virtuelle Organisation
Aufgabenorientierte Ad-hoc-Teams,
Aufgabenorientierte Ad-hoc-Kooperation
Prozessorientierung
Koordinationsaufgaben
Trend aufgrund Agilität im SE
„Structure follows Processes“
Innovationsgrad

## Slide 8
80%
20%
80%
20%
Ausnahme
Routine
Linienfertigung
Projekt
Alltagsgeschäft Produktentwicklung
Sonderaktivitäten
Ausnahmen

## Slide 9
Planungsphase
Beschreibung des Projekts
Planung der Planung
Strukturanalyse
Ablaufanalyse
Zeitanalyse
Kapazitätsanalyse
Kostenanalyse
Einnahmen-/Ausgabenplanung
Zusammenstellung der Planungsunterlagen u. ggf. Auftragsvergabe
Planungsergebnisse *)
Pflichtenheft
Planungsplan
Projektstrukturplan
Ablaufplan
Terminplan
Kapazitätsplan
Kostenplan
Finanzmittelbedarfsplan
Aufträge und Verträge
Realisierung

## Slide 10
Projektziele
Machbarkeitsstudie
Projektgründung
Projektstrukturplan
Termin-planung
Kapazitäts-planung
Kosten-planung
Projektorganisation und Projektstart
Projektdokumentation
Projektabschluss
Projektkontrolle und
laufende Projektsteuerung
Zielüberprüfung
Hier fängt das operative Projekt erst an!

## Slide 11
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Zeit
Projektstart
Meilenstein
Meilenstein
Meilenstein
Projektende
Dauer und Budget in % zu Gesamtlaufzeit und Gesamtbudget